IF Codes

Plano de Implementação e Integração do Sistema

Versão 1.0

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/10/2025 | 1.0 | Definição das atividades e alocação das tarefas. | Consenso geral dos membros do projeto. |
| 15/10/2025 | 1.1 | Atribuição dos casos de uso às equipes. | Consenso geral dos membros do projeto. |

Índice

1. Introdução	4

2. Descrição das Tarefas	4

3. Cronograma de Implementação	5

# Introdução

O presente documento tem como objetivo descrever a divisão de tarefas e o cronograma de implementação e integração dos casos de uso do sistema, visando garantir a conclusão de todas as funcionalidades até 30 de novembro de 2025.

# Descrição das Tarefas

- 1 – Consolidar Modelagem [Equipe 1], [Equipe 2], [Equipe 3]

- 2 – Gerenciar Professores – UC01 [Equipe 2]

- 3 – Gerenciar Alunos – UC02 [Equipe 3]

- 4 – Login – UC03 [Equipe 2]

- 5 – Alteração de Senha – UC04 [Equipe 2]

- 6 – Gerenciar Problemas – UC06 [Equipe 4]

- 7 – Gerenciar Turma – UC07  [Equipe 1]

- 8 – Vincular Aluno a Turma – UC08 [Equipe 1]

- 9 – Gerenciar Atividade  – UC09 [Equipe 4]

- 10 – Submissão em uma Atividades – UC05 [Equipe 2]

- 11 – Acompanhamento de Progresso  – UC10 [Equipe 4]

- 12 – Acompanhar Andamento de Atividades – UC12  [Equipe 3]

- 13 – Recuperação de Senha – UC11 [Equipe 5]

- 14 – Testes das Funcionalidades [Equipe 5]

- 15 – Visualização de perfil [Equipe 5]

- 16 – Integrar Ambiente de Desenvolvimento [Equipe 1]

- 17 - Criação do Figma [Equipe 3]

- [Equipe 1]: 7, 8, 16

- [Equipe 2]: 2,  4, 5, 10

- [Equipe 3]: 3, 12, 17

- [Equipe 4]: 6, 9, 11

- [Equipe 5]: 13, 14, 15

# Cronograma de Implementação

| Tarefa | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1, E2, E3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Equipe 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Equipe 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Equipe 2 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Equipe 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Equipe 4 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Equipe 1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Equipe 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Equipe 4 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | Equipe 2 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Equipe 4 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Equipe 3 |  |
| 13 |  |  |  | Equipe 5 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Equipe 5 | Equipe 5 | Equipe 5 |
| 15 |  |  | Equipe 5 |  |  |  |  |
| 16 | Equipe 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Equipe 3 |  |  |  |  |  |  |